## Slide 1: Progress Report TEAM 7
진행상황보고 및 피드백에 대한 응답

## Slide 2: 프로젝트명
스마트폰 어플리케이션으로
모니터링 가능한
스마트팜 모델

## Slide 3: System Architecture

## Slide 4: Example Model

## Slide 5: 전시용 모델

## Slide 6: 진행상황보고
진행내용 | 담당자 | 달성률
데이터베이스 설계 | 조한샘 | 10%
수분도 측정실험 환경조성 | 김경호 | 25%
입출력회로에 대한 재설계 | 김경호 | 20%
UI 추가 제작 및 편의사항 개선 | 박시온 | 50%
system architecture 구체화 | 신중수, 김경호 | 100%
OpenAPI 자료에 대한 세부조사 | 조한샘 | 100%

## Slide 7: 진행상황보고(세부)
데이터베이스 설계
  각 cell의 센서로부터 수집되는 데이터를 저장할 수 있는 데이터베이스 관리시스템에 대한 조사를 진행하였습니다.
  SQLite는 응용프로그램에서 데이터베이스를 관리할 수 있도록 만들어진 관리 시스템입니다.

## Slide 8: 진행상황보고(세부)
수분도 측정실험 환경조성
  실험을 진행할 환경은 이미 조성이 완료되었습니다.
  식물이 아직 발아하지 않아서 이에 대한 대비책을 계획 중입니다.

## Slide 9: 준비물

## Slide 10: 식물배양계획

## Slide 11: 비교군계획

## Slide 12: 수분방출차폐계획
1. 외부의 수분이 투과할 수 없다.
2. 내부의 수분이 흡수되지 않는다.
차폐막의 조건

## Slide 13: 진행상황보고(세부)
입출력회로에 대한 재설계
  수분공급펌프, 식물성장조명, 발열장치와 같은 높은 전력이 필요한 장치와 관련되어 외부전원을 사용하는 회로를 구성하였습니다.
  각각의 장치가 요구하는 정격전압이 달라서 이에 대한 회로의 재설계 필요성이 발생하였습니다.

## Slide 14: 진행상황보고(세부)
UI 추가 제작 및 편의사항 수집
  글자가 크고 모양이 단순하되 레트로하지 않고 봤을 때 한눈에 정보들을 확인하기 쉬운 디자인을 택하기 위해 약간의 수정을 거쳤습니다. 기존 어플리케이션 아이콘 디자인과 로그인 화면을 제외하고 스마트팜 목록 메뉴, 스마트팜 선택 시 해당 스마트팜의 작물의 영상(실시간으로 캠을 촬영중인), 해당 작물의 현재 상태 목록을 디자인했습니다.

## Slide 15: 진행상황보고(세부)
UI 추가 제작 및
편의사항 수집
(예시)

## Slide 16: 진행상황보고(세부)
공공데이터 API에 대한 세부조사
  이전에 조사하였던 ‘스마트팜코리아＇의 공공데이터에 대해서 “시간대별 측정 데이터를 받을 수 있는가?”에 대한 세부조사를 실시하였습니다.
  “시간대별” 측정 데이터는 받을 수 있으나, 현재까지 공개된 센서데이터 중 저희 프로젝트의 최종 목표인 ‘성장예측 프로그램’에 필요한 데이터는 공개되지 않았습니다.